Bitácora de trabajo

Sistema Académico USIL: integración Canvas LMS ↔ Microsoft Teams

Proyecto Integrador de Programación IV · Grupo N.° 3 · Universidad del Norte, Paraguay

Período: 12/09/2026 al 02/10/2026 · Repositorio: RoqueLuis07/Canvas_for_Team · Rama: php_proyecto_integrador

Nota de transparencia

Esta bitácora se reconstruyó a partir del historial de git (23 commits en el período). Todos los commits figuran con el autor «Claude»: el desarrollo fue dirigido por Roque Esteche, Scrum Master / Project Manager, utilizando la inteligencia artificial Claude como herramienta de apoyo. Los aportes de los demás integrantes que no quedaron en commits (revisiones, pruebas, reuniones, coordinación) no se infieren: se registran en la sección 4, a completar por cada persona.

1. Registro cronológico de actividad

| Fecha | Commits | Actividad realizada | Área funcional | Evidencia (hash) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/09/2026 | 8 | Estructura inicial del sistema en Laravel + Filament. Asignación de cursos con alta y baja automática en Canvas y Teams. Documentación de credenciales compartidas con el sistema anterior. Preparación del despliegue en Railway, con sus ajustes de contenedor. Redirección de la raíz al panel /admin y confianza en proxies para servir recursos por https. | Backend / DevOps | 5d51b3b, 9a0240c, 641c5eb, 9ef69ac, 3b40ed6, 1c5f8cd, 9c8e7a8, 16697fb |
| 25/09/2026 | 1 | Gestión de docentes y de materiales por curso, integrada con Canvas y Teams. | Backend | 7d2ed45 |
| 29/09/2026 | 1 | Incorporación de las entidades JOB_SINCRONIZACION y LOG_AUDITORIA del MER de Avance 1. | Backend / Datos | 0b1cdc4 |
| 02/10/2026 | 13 | Corrección del Dockerfile, volúmenes y permisos del stack de Portainer; dependencias y nombre del panel. Documentación oficial y README. Alineación del modelo de datos con el MER exacto. Identidad visual azul USIL y navegación agrupada. Prompt de diseño de interfaz. Reporte de Sprints de Avance 2. Estructura de evidencia de ceremonias para Avance 3. Roster del equipo actualizado a 6 integrantes. | DevOps / Backend / Frontend-QA / Gestión | 88c4734, 3365b63, d8f04a3, 19b6099, 238f4f8, 970de35, e1dd346, d967721, 91916be, c891f29, e3784c4, ea3a78d, 6bb5297 |

2. Distribución de commits según el rol funcional correspondiente

Cada commit se asigna al rol cuya función corresponde al tipo de trabajo. Es una clasificación por responsabilidad del rol, no un registro de quién lo ejecutó: la ejecución real fue de Roque Esteche con apoyo de Claude (ver nota de transparencia).

| Rol funcional | Fecha | Commit | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend & Software Architect Lead (Hypatia García) | 12/09 | 5d51b3b | Scaffold del sistema académico en Laravel + Filament |
|  | 12/09 | 9a0240c | Asignación de curso con alta/baja automática en Canvas y Teams |
|  | 12/09 | 9c8e7a8 | Redirección de la raíz a /admin |
|  | 25/09 | 7d2ed45 | Gestión de docentes y materiales por curso, integrada a Canvas/Teams |
|  | 29/09 | 0b1cdc4 | Entidades JOB_SINCRONIZACION y LOG_AUDITORIA del MER |
|  | 02/10 | 19b6099 | fakerphp/faker como dependencia real |
|  | 02/10 | e1dd346 | Arquitectura técnica, changelog de Avance 2 e informe de Avance 1 |
|  | 02/10 | d967721 | Alinear el modelo de datos con el MER exacto de Avance 1 |
| Subtotal: 8 commits |  |  |  |
| DevOps & Cloud Engineer (María Iglesias) | 12/09 | 641c5eb | Documentación de credenciales de Canvas/Azure reutilizadas |
|  | 12/09 | 9ef69ac | Preparar despliegue en Railway (contenedor único) |
|  | 12/09 | 3b40ed6 | Agregar libsqlite3-dev al Dockerfile de Railway |
|  | 12/09 | 1c5f8cd | Agregar ext-intl y ext-mbstring al Dockerfile de Railway |
|  | 12/09 | 16697fb | Confiar en proxies de Railway para assets por https |
|  | 02/10 | 88c4734 | Arreglar Dockerfile del stack de Portainer |
|  | 02/10 | 3365b63 | Arreglar volúmenes de Portainer (vendor/ tapado) |
|  | 02/10 | d8f04a3 | Permisos de storage/ y bootstrap/cache/ para www-data |
| Subtotal: 8 commits |  |  |  |
| Frontend & QA Engineer (Jesús Domínguez, Alfonzo Martínez, Claudio Ortigoza) | 02/10 | 238f4f8 | Nombrar el panel «Sistema Académico USIL» |
|  | 02/10 | 91916be | Azul institucional USIL y navegación agrupada |
|  | 02/10 | c891f29 | Prompt de diseño de interfaz para herramientas de IA |
| Subtotal: 3 commits |  |  |  |
| Scrum Master / Project Manager (Roque Esteche) | 02/10 | 970de35 | Documentación oficial y README real del proyecto |
|  | 02/10 | e3784c4 | Reporte de Sprints de Avance 2 (entregable de la cátedra) |
|  | 02/10 | ea3a78d | Estructura de evidencia de ceremonias ágiles de Avance 3 |
|  | 02/10 | 6bb5297 | Roster del equipo actualizado a 6 integrantes |
| Subtotal: 4 commits |  |  |  |

Observación: ningún commit corresponde a pruebas de QA de forma específica (el 32/32 de tests no tiene un commit propio en el período). Si el equipo de Frontend & QA realizó pruebas, conviene registrarlas en la sección 4.

3. Bloqueos y dificultades registrados

Se desprenden de los commits de corrección y del estado del proyecto; no son simulados.

| Fecha | Bloqueo | Resolución | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/09 | Despliegue en Railway fallaba por falta de librerías en el contenedor (libsqlite3-dev, ext-intl, ext-mbstring). | Se agregaron al Dockerfile. | 3b40ed6, 1c5f8cd |
| 12/09 | Los recursos del panel se servían por http detrás del proxy de Railway. | Se configuró la confianza en proxies. | 16697fb |
| 02/10 | Stack de Portainer: el Dockerfile no construía bien y la carpeta vendor/ quedaba tapada por un volumen. | Se corrigieron Dockerfile y volúmenes. | 88c4734, 3365b63 |
| 02/10 | Permisos de storage/ y bootstrap/cache/ para el usuario www-data; fakerphp/faker solo en desarrollo. | Se ajustaron permisos y se movió la dependencia. | d8f04a3, 19b6099 |
| Continuo | Sin credenciales reales de Canvas y Microsoft Graph en desarrollo. | Patrón Contract + Null-Object con clientes simulados. | Contexto del proyecto |
| Pendiente | Contenido de otro proyecto (FastAPI) aún convive en la raíz de la rama. | Requiere confirmación para ejecutar la limpieza (git rm). | Contexto del proyecto |

4. Aportes del equipo por rol (a completar por cada integrante)

Reconstrucción: el equipo no llevó registro puntual por reunión, y las fechas de implementación (commits) no coinciden con las fechas de reunión por diseño del flujo de trabajo: en cada reunión el equipo DEFINÍA los cambios a implementar según el rol de cada integrante; Roque Esteche los IMPLEMENTABA durante la semana con apoyo de la IA Claude; y en la reunión siguiente el equipo los REVISABA y CORREGÍA en conjunto. Las reuniones fueron los viernes en horario de clase (~19:30, cerca de 30 min) y los fines de semana por Microsoft Teams (sábado y domingo, aprox. 21:00 a 23:00), desde el 12/09/2026, sin actas escritas. La tabla siguiente refleja, por rol, qué se definió/revisó — no qué cada integrante tipeó personalmente.

Cada persona registra lo que realmente hizo, con fecha, aunque no haya generado commits: revisión, pruebas, reuniones, configuración, coordinación.

| Fecha | Integrante | Rol | Qué hizo | Bloqueos | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/09 al 02/10 (implementación continua durante la semana) | Roque Esteche | Scrum Master / Project Manager | Implementó durante la semana, con apoyo de la IA Claude, los cambios que el equipo definía en las reuniones según el rol de cada integrante. Consolidó esos cambios en el repositorio y los llevó a cada reunión siguiente para revisión y corrección conjunta. Además redactó la documentación oficial, el Reporte de Sprints de Avance 2, la estructura de ceremonias y el roster del equipo. | Ninguno puntual de coordinación registrado en el período. | Coordinar el arranque de Avance 3 (HAProxy, arquitecturas comparativas) y sostener las ceremonias formales desde el inicio del sprint, no al cierre. |
| Definición/revisión en reuniones semanales — no coincide con fecha de implementación | Hypatia García | Backend & Software Architect Lead | Definió y sugirió, según su rol de Backend & Software Architect Lead, el trabajo de lógica de negocio y arquitectura de datos: scaffold del sistema, alta/baja automática en Canvas y Teams, gestión de docentes y materiales, entidades de auditoría, y alineación del modelo de datos con el MER exacto de Avance 1. Revisó y corrigió esas implementaciones en las reuniones siguientes. | Ninguno específico de backend registrado en el período (ver sección 3 — los bloqueos fueron de infraestructura/DevOps). | Definir el diseño de datos y la lógica de negocio para la comparativa de arquitecturas de Avance 3. |
| Definición/revisión en reuniones semanales — no coincide con fecha de implementación | María Iglesias | DevOps & Cloud Engineer | Definió y sugirió, según su rol de DevOps & Cloud Engineer, el trabajo de entorno de contenedores: despliegue en Railway, y corrección del Dockerfile, volúmenes y permisos del stack de Portainer. Revisó y corrigió esas implementaciones en las reuniones siguientes. | Los 4 registrados en la sección 3: librerías faltantes en el contenedor de Railway, recursos servidos por http detrás del proxy, Dockerfile/volumen de Portainer, y permisos de storage/ para www-data. | Definir la integración de HAProxy y la segunda arquitectura activa (Avance 3). |
| Definición/revisión en reuniones semanales — no coincide con fecha de implementación | Jesús Domínguez | Frontend & QA Engineer | Aporte conjunto del subgrupo de Frontend & QA (con Alfonzo Martínez y Claudio Ortigoza): definieron y sugirieron el branding del panel, la identidad visual azul USIL y la navegación agrupada, y revisaron/validaron funcionalmente el panel (login, navegación, flujos) en las reuniones. No hay forma de diferenciar el aporte individual de cada uno de los tres a partir de los commits — a completar por cada uno si quieren dejarlo asentado. | Ninguno registrado en los commits de esta área (ver observación de la sección 2: ningún commit corresponde a pruebas de QA de forma específica). | Definir pruebas funcionales y de carga (benchmarking RPS/latencia) para Avance 4. |
| Definición/revisión en reuniones semanales — no coincide con fecha de implementación | Alfonzo Martínez | Frontend & QA Engineer | Aporte conjunto del subgrupo de Frontend & QA (con Jesús Domínguez y Claudio Ortigoza) — ver detalle en la fila de Jesús Domínguez, mismo trabajo compartido. | Ninguno registrado en los commits de esta área. | Definir pruebas funcionales y de carga (benchmarking RPS/latencia) para Avance 4. |
| Definición/revisión en reuniones semanales — no coincide con fecha de implementación | Claudio Ortigoza | Frontend & QA Engineer | Aporte conjunto del subgrupo de Frontend & QA (con Jesús Domínguez y Alfonzo Martínez) — ver detalle en la fila de Jesús Domínguez, mismo trabajo compartido. | Ninguno registrado en los commits de esta área. | Definir pruebas funcionales y de carga (benchmarking RPS/latencia) para Avance 4. |